Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto se encuentra completado hasta el Sprint 3, alcanzando un MVP funcional de la plataforma ServiHogar y cumpliendo la mayoría de los objetivos definidos al inicio.​ Sprint 1 y 2 (ya reportados): permitieron dejar listo el modelo de datos, los mockups en Figma, la arquitectura, la integración del stack tecnológico (Django, React, PostgreSQL y Docker), el registro y login, el perfil profesional, la vista pública de servicios y la documentación base de Scrum.​ Sprint 3 (nuevo): se enfocó en completar las funcionalidades críticas para el MVP y preparar la entrega final del proyecto, incluyendo:​ - Desarrollo del sistema de múltiples servicios por profesional y verificación diferenciada de antecedentes y experiencia.​ - Implementación del sistema de reseñas y calificaciones, horarios avanzados.​ - Ejecución de pruebas funcionales sobre los flujos principales (registro, verificación, reserva, calificación) y ajustes derivados.​ - Documentación final del proyecto, preparación de la presentación y de la demostración del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma web que conecte la oferta de trabajadores independientes con la demanda de servicios a domicilio. Objetivos específicos - Lograr un aumento en el registro de usuarios de un 30%. - Mantener una calificación promedio igual o mayor a 3 estrellas. - Expandir la cobertura regional a una o 2 regiones de Chile. - Incluir al menos 2 categorías nuevas de servicios. |
| Metodología | Se ha optado por Scrum, dado que facilita el trabajo en ciclos cortos e iterativos, permitiendo entregar avances funcionales en cada sprint y reduciendo los riesgos asociados al desarrollo. A diferencia de metodologías tradicionales como el modelo en cascada, que son más rígidas y demandan definir todos los requisitos al inicio, Scrum posibilita priorizar funcionalidades clave y adaptarlas según la evolución del proyecto. Asimismo, frente a enfoques como Kanban, Scrum ofrece mayor estructura al organizar el trabajo en roles, backlog y entregas incrementales, lo que resulta más adecuado para asegurar valor temprano a los usuarios. En conclusión, Scrum permite flexibilidad, entregas incrementales, reducción de riesgos y mejora continua, factores esenciales para el éxito de un proyecto digital como ServiHogar, cuyo propósito es crecer y evolucionar en función de las necesidades reales de clientes y trabajadores. |
| Evidencias de avance | Repositorio GitHub: https://github.com/TopherHasashi/Servihogar-Capstone |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia / Unidad | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyectos TI | Inicialización del proyecto: configuración de repositorio GitHub, estructura de ramas (main/develop), configuración de metodología Scrum y definición de roles del equipo. | GitHub, Git, metodología Scrum, Discord | 3 días | Matías Reuque; Juan Silva | Repositorio configurado con ramas main y develop. Documentación Scrum inicial creada (Product Backlog, roles definidos). Comunicación diaria vía Discord. | Completado | Sin ajustes |
| Ingeniería de Requisitos | Levantamiento y documentación de requerimientos: 78 RF organizados en 10 épicas, 35 historias de usuario con criterios de aceptación, y corrección de alcance (sin pagos, sin cuentas bancarias, panel admin básico). | Documentación académica, historias de usuario (.xlsx), RS (.docx), guía APT | 10 días | Juan Silva; Matías Reuque | 78 RF corregidos (v2.1): eliminados módulos de pago MercadoPago, cuentas bancarias y BI avanzado. Alcance geográfico ajustado a Región del Biobío. 35 HU con criterios Gherkin (Given/When/Then). | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de Soluciones de Software | Diseño de mockups en Figma y arquitectura del sistema: diagramas de arquitectura de solución, arquitectura de software (capas) y diagrama de despliegue Docker. | Figma, diagramas arquitectónicos (PNG), React+Django como base de diseño | 5 días | Juan Silva; Matías Reuque | Arquitectura de 3 capas definida: Presentación (React+Tailwind), Lógica de negocio (Django+DRF+JWT), Datos (PostgreSQL). Diagramas de despliegue con contenedores Docker (Nginx, Gunicorn, PostgreSQL). | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de Bases de Datos | Diseño e implementación del modelo relacional: modelo entidad-relación con tablas para usuarios, servicios, horarios, solicitudes, verificaciones, reseñas y notificaciones. Nomenclatura en español. | PostgreSQL, Django ORM, migraciones Django | 5 días | Juan Silva | RUT como identificador único (PK), sin redundancia geográfica. Género inclusivo (Masculino, Femenino, No Binario). Soft delete en servicios y solicitudes. Nomenclatura en español para todas las tablas. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de Software de Calidad | Integración del stack tecnológico completo: configuración de entorno de desarrollo con Docker Compose, configuración de Django con PostgreSQL, React con Tailwind CSS v4 y estructura modular del proyecto. | Django 4.x, React 18 + TypeScript, Tailwind CSS v4, PostgreSQL 15, Docker, Docker Compose | 3 días | Juan Silva; Matías Reuque | Entorno reproducible con Docker Compose: contenedores Nginx+React, Gunicorn+Django y PostgreSQL con volumen persistente. Variables de entorno gestionadas con .env. CORS configurado entre puertos 3000 y 8000. | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de Soluciones de Software | Implementación del sistema de autenticación: registro con validación de RUT chileno (algoritmo SII), login con JWT (access + refresh token), logout con invalidación de token y recuperación de contraseña por email. | Django Auth, Django REST Framework, JWT (djangorestframework-simplejwt), React | 3 días | Juan Silva | 4 roles diferenciados: Cliente, Profesional, Verificador, Administrador. Validación RUT con dígito verificador. Sesiones persistentes con timeout. Token de recuperación válido por 1 hora. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de Software de Calidad | Implementación del sistema de múltiples servicios y horarios avanzados: hasta 3 servicios por profesional con configuración independiente, sistema jerárquico de horarios de 3 niveles (base, períodos personalizados, días bloqueados). | Django ORM, PostgreSQL triggers, React Calendar UI, Tailwind CSS | 7 días | Matías Reuque; Juan Silva | Restricción de 3 servicios implementada con trigger en BD. Soft delete aplicado (sin eliminación permanente). Precedencia automática: días bloqueados > períodos > horario base. Horarios independientes por servicio. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de Proyectos TI | Documentación Scrum del Sprint 1: Sprint Planning, Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown Chart, Daily Meeting logs, Impediment Log, Sprint Review y Retrospectiva. | Excel, metodología Scrum, GitHub Projects | 2 días | Matías Reuque; Juan Silva | Sprint 1 completado al 100% (40/40 puntos de historia). Velocidad del equipo establecida: 40 puntos. 1 impedimento resuelto (librería de email). Retrospectiva con 4 acciones de mejora para Sprint 2. | Completado | Sin ajustes |
| Ingeniería de Requisitos | Implementación del sistema de verificación diferenciada: antecedentes penales solicitados una sola vez por profesional, documentación de experiencia requerida por cada servicio nuevo. | Django, DRF, sistema de archivos (PDF/JPG/PNG), notificaciones internas | 5 días | Matías Reuque | Verificación diferenciada: primera vez = antecedentes + experiencia; servicio adicional = solo experiencia. Panel de verificadores con cola priorizada. Notificación automática al profesional al aprobar/rechazar. Re-subida habilitada. | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de Soluciones de Software | Implementación del catálogo de búsqueda y sistema de reseñas: filtros por Región del Biobío, tipo de servicio y demografía. Sistema de calificaciones con promedios diferenciados por especialidad. | React, Django DRF, PostgreSQL triggers para promedios automáticos | 6 días | Juan Silva; Matías Reuque | Solo profesionales verificados aparecen en búsqueda. Precios fijos en CLP sin negociación. Calificación habilitada solo en estado 'Completado'. Promedio calculado automáticamente con triggers. Respuesta de profesionales a reseñas. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de Proyectos TI | Preparación y entrega de documentación final de la fase: Documento de Arquitectura de Software (DAS), Requerimientos de Software (RS), Requerimientos Funcionales y documentos Scrum. | Word, Excel, GitHub, documentación académica DuocUC | 3 días | Juan Silva; Matías Reuque | DAS completo con 8 secciones (Introducción, Representación, Metas, Casos de Uso, Vista Lógica, Procesos, Implementación, Despliegue, Decisiones de Diseño). RS y RF corregidos y alineados con alcance MVP. | Completado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Además de la curva de aprendizaje con PostgreSQL y su integración con la plataforma, uno de los desafíos fue compatibilizar el desarrollo del Sprint 3 con otras asignaturas y entregas del semestre, lo que obligó a priorizar tareas y ajustar la carga del equipo en ciertos momentos.​ Como factores facilitadores destacan el uso de Figma para el diseño de interfaces, la organización del trabajo mediante Scrum y GitHub, y la claridad del modelo de datos y de los requerimientos funcionales, que permitió avanzar de forma ordenada hacia un MVP funcional.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustaron actividades relacionadas con pruebas automáticas avanzadas y algunos reportes de BI de baja prioridad, manteniendo el foco en completar las funcionalidades críticas del MVP y la demo final.​

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al cierre de la Fase 2 final, las actividades planificadas para el Sprint 3 se encuentran completadas según el alcance definido para el MVP, y no se registran tareas esenciales atrasadas; las ideas no implementadas quedan documentadas como mejoras futuras del proyecto.